Zápis ze schůzky Osadního výboru Údavy ze dne 21.9.2018

Přítomni: 	N. Turnhöferová, P.Turnhöfer, O. Milt, B. Němec

Omluven:	P.Pelda, V.Rothanzlová, M.Rothanzl

Hosté:	O. Formánek

Program:

- Jednání o nové kronikářce (kronikáři) – pokračuje hledání

- Komunální volby v 2018 + nový osadní výbor (sestavení na veř. schůzi 19.10.)

- Projednání jednotlivých požadavků na 2018 a jejich realizace

-pole směrem k Rovnému – vlastníci pozemku řešit s nájemcem

- náves+chodník + informační tabule –  10/2018

- plot kolem kontejnerů –  10/2018

- cesta u hasičárny – odvodnit –  10/2018

- zábradlí u mostku –  10 (11)/2018

- nový povrch na mostku – v 2019

- požární nádrž – bylo probíráno za účasti O. Formánka

V Údavech	  2.10.2018				              Osadní výbor Údavy

Naďa Turnhöferová