Zápis z veřejné schůze ze dne 12.11.2021

Za OV Údavy: V. Rothanzlová, M. Rothanzl, B. Němec, O. Milt, N. Turnhöferová, P. Turnhöfer

Hosté: zástupci MěÚ - starosta Ing. Nikl, 16 občanů Údav

Program:

1. Znak a prapor obce – O. Milt přítomné seznámil s historickými fakty a následně s jednotlivými návrhy znaků a praporů a vysvětlil, proč jsme se rozhodli pro konkrétní variantu č. 4, která bude realizována pro potřeby obce. Samotná oslava 120 let založení SDH a 685 let od první písemné zmínky o obci proběhne dne 25. června 2022.
2. Jednotlivé body k diskuzi – vysvětlení Ing. Nikla a připomínky občanů
* Obchvat Údav – ve studii jsou zakresleny dvě varianty – červená – dále od obce, fialová – blíže k obci. Občané prosazují červenou variantu. Doba realizace je neodhadnutelná.
* Cyklostezka ze Ždírce nad Doubravou do Údav (cca 2 850 m) – je hotová studie č.3, do podzimu 2022 budou s majiteli pozemků uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí, do rozpočtu na rok 2023 bude tato stavba zahrnuta a bude požádáno o dotaci z SFDI. K této otázce proběhla velmi emotivní diskuze jednotlivých občanů. Věříme, že se konečně po tolika letech této cyklostezky dočkáme.
* Schody u pergoly – hotové, v roce 2022 je potřeba ještě natřít střechu pergoly
* Schody k bytům – v roce 2022 udělá p. Svoboda z Hlinska z kamene, opraví se svod, aby voda netekla po řetízku na stávající a také nové schody
* Opěrná zeď u Jeníčků – povrch pod zábradlím – bude doděláno z jara 2022, až počasí dovolí
* Zimní údržba - p. Václav Bříza z Rovného, je to velice nevděčná práce, nikdo to nechce dělat, občané jsou stále nespokojeni
* Stání pod kontejnery za hasičárnou – bude realizováno do 5/2022 – zatravňovací dlaždice pro 2 kontejnery
* Centrální čistička v obci nebo jednotlivé čističky u rodinných domů – vysoké náklady na obě varianty, město posoudí možnosti výstavby ČOV
* Úsekové měření v obci – bude zrealizováno v roce 2022
* Záplavy v horní části obce ze směru od Rovného – pozemky vlastní soukromé osoby, které by měly jednat s nájemci o způsobu obdělávání půdy, aby k těmto záplavám nedocházelo
* Ing. Nikl dále přítomné seznámil s plánovanými akcemi na rok 2021 a 2022.

V Údavech 13.11.2021 Osadní výbor Údavy

 Naďa Turnhöferová